Zadání dlouhodobé maturitní práce

Žák:	Anna Vávrová

Třída:	4. L

Studijní obor:	78-42-M/01 Technické lyceum

Zaměření:	Bez zaměření

Školní rok:	2025–2026

Téma práce:	Autíčko na sledování čáry

Pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Cílem mé maturitní práce je návrh a realizace robotického autíčka schopného pomocí senzorů automaticky sledovat vyznačenou čáru. Projekt zahrnuje konstrukci šasi, návrh a implementaci řídicí elektroniky, programování softwaru a testování funkčnosti na připravené dráze.

- Formulace problematiky a zadání (15. 10.2025)

- Vývoj prototypu autíčka (20. 11.2025)

- Návrh řídicí elektroniky (6.1.2025)

- Testování na dráze a vývoj softwaru (10.2.2025)

- Tvorba dokumentace (15.3.2025)

Termín odevzdání:	10. dubna 2026

Čas obhajoby:	15 minut

Vedoucí práce:	Jiří Švihla

Projednáno v katedře ODP a schváleno ředitelem školy.

V Plzni dne: 30. září 2025	Mgr. Jan Syřínek
	Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu